}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| #### Nombres | Felipe Urtubia, Vicente Monroy, Ismael Araya |
| --- | --- |
| #### RUTs | 20337270-1, 20762050-5, 21095109-1 |
| #### Carrera | Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones |
| #### Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

| #### Nombre del proyecto | BeatsCloud |
| --- | --- |
| #### Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyecto, Programación web, Consulta base de datos, Gestión Ágil |
| #### Competencias | Análisis y levantamiento de requerimientos de software; desarrollo e implementación de soluciones web; gestión y consulta de bases de datos; aplicación de metodologías ágiles para la gestión de proyectos informáticos; diseño, desarrollo, integración y validación de funcionalidades de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| #### Relevancia del proyecto APT | Elegimos esta problemática debido al uso no autorizado de instrumentales y producciones musicales, situación que afecta principalmente a productores musicales y artistas emergentes. El proyecto se desarrolla en el contexto de la industria musical y las plataformas digitales, donde productores y artistas necesitan un espacio para publicar, buscar y comercializar instrumentales de manera organizada. Esta problemática es relevante para la carrera de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones, ya que requiere desarrollar una solución tecnológica que responda a una necesidad presente en este contexto. Además de conectar a los artistas, BeatsCloud resuelve un problema técnico y económico para los productores: el alto costo de almacenar y distribuir archivos de audio de alta fidelidad (WAV/Stems). La plataforma propondrá un modelo de subida y distribución optimizada que garantiza velocidad y seguridad sin los altos costos de servidores tradicionales. A nivel comercial y cultural, el aporte de valor de BeatsCloud se potencia al enfocarse en el mercado local y latinoamericano. Actualmente, los productores chilenos dependen de plataformas extranjeras (como BeatStars), las cuales presentan barreras de entrada al operar exclusivamente en dólares y con pasarelas de pago internacionales (ej. PayPal). BeatsCloud resuelve esta fricción integrando medios de pago locales (Transbank / Webpay), democratizando el acceso al comercio musical para artistas emergentes y adaptándose a la realidad financiera nacional, replicando el modelo de localización que ha hecho exitosas a plataformas como Mercado Libre en la región. |
| --- | --- |
| #### Descripción del Proyecto APT | BeatsCloud consiste en el desarrollo de una plataforma web destinada a facilitar la publicación, búsqueda, compra y venta de instrumentales, loops y acapellas musicales. El proyecto busca conectar a productores musicales con artistas y otros usuarios interesados en adquirir este tipo de contenido, proporcionando un espacio digital organizado, funcional y orientado a su comercialización. Para abordar la problemática identificada, se desarrollarán funcionalidades que permitan a los productores publicar y gestionar sus productos musicales, mientras que los usuarios podrán explorar el catálogo, realizar compras y acceder a la descarga del contenido adquirido. Desde el punto de vista técnico, BeatsCloud implementará una arquitectura escalable y de bajo costo basada en almacenamiento de objetos (Object Storage), permitiendo gestionar archivos de audio como MP3, WAV y Stems de manera eficiente. Además, se integrará una pasarela de pagos local mediante Transbank/Webpay, con el objetivo de facilitar transacciones seguras y adaptadas al mercado chileno. |
| #### Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto BeatsCloud se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones, ya que requiere aplicar competencias asociadas al análisis y levantamiento de requerimientos, gestión de proyectos informáticos, desarrollo e integración de soluciones de software, gestión de bases de datos y validación de sistemas. Estas competencias serán aplicadas durante las distintas etapas del proyecto, desde la planificación y definición de requerimientos hasta el diseño, desarrollo, integración y pruebas de la plataforma. Además, el proyecto permitirá implementar tecnologías orientadas al desarrollo web, almacenamiento de información, servicios en la nube y medios de pago electrónicos. De esta manera, BeatsCloud permitirá aplicar de forma práctica los conocimientos y competencias adquiridos durante la carrera, mediante el desarrollo de una solución tecnológica orientada a una problemática real de la industria musical. |
| #### Relación con los intereses profesionales | El proyecto BeatsCloud se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales en áreas como el desarrollo de software, programación web, gestión de bases de datos y gestión de proyectos informáticos. Estos intereses se reflejan en las distintas etapas del proyecto, desde el análisis y diseño de la plataforma hasta el desarrollo de sus funcionalidades, la administración de la información de usuarios y productos musicales, la integración de servicios externos y la realización de pruebas. El desarrollo de BeatsCloud contribuirá a nuestro crecimiento profesional, ya que nos permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, fortalecer nuestras habilidades técnicas, mejorar el trabajo colaborativo y adquirir experiencia en el desarrollo de una solución de software similar a las que podríamos enfrentar en el ámbito laboral. |
| #### Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de BeatsCloud se considera factible dentro del periodo académico de 5 meses, comprendido entre agosto y diciembre, considerando las horas de clases destinadas a la asignatura y el trabajo complementario realizado por los integrantes del equipo. Los principales recursos necesarios para el desarrollo del proyecto corresponden a computadores con conexión a internet, herramientas de programación y desarrollo web, servicios de base de datos, almacenamiento en la nube y plataformas necesarias para realizar pruebas e integración de las distintas funcionalidades. La factibilidad técnica y temporal se incrementa significativamente al contar con una versión Alpha monolítica en Django. El desafío del semestre radicará en refactorizar esta versión hacia una arquitectura desacoplada (API REST + Frontend React) e integrar los servicios cloud y pagos. La factibilidad del proyecto también se sustenta en los conocimientos adquiridos durante la carrera, la distribución de tareas entre los integrantes y la utilización de una metodología ágil que permitirá organizar el desarrollo mediante entregas progresivas. Entre las posibles dificultades se encuentran los problemas técnicos, la integración de servicios externos y el manejo de archivos de audio de gran tamaño. Para enfrentar estos riesgos, se realizará una planificación por etapas, distribución de responsabilidades y pruebas periódicas que permitan detectar y corregir problemas durante el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

| #### Objetivo general | Desarrollar una plataforma web denominada BeatsCloud que permita a productores musicales publicar y comercializar instrumentales, loops y acapellas, facilitando a artistas y otros usuarios la búsqueda, compra y descarga de contenido musical dentro de un entorno digital organizado, funcional y seguro. |
| --- | --- |
| #### Objetivos específicos | - Analizar y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma BeatsCloud mediante historias de usuario, definiendo los principales flujos de interacción para la publicación, búsqueda, compra y descarga de instrumentales, loops y acapellas. - Diseñar e implementar una base de datos relacional utilizando PostgreSQL, destinada a gestionar de manera estructurada la información de usuarios, productos musicales, licencias, compras y demás datos necesarios para el funcionamiento de la plataforma. - Diseñar e implementar una arquitectura de almacenamiento en la nube basada en Object Storage, que permita la carga directa y segura de archivos de audio, optimizando el almacenamiento, la transferencia y el acceso a archivos MP3, WAV y Stems. - Desarrollar una arquitectura desacoplada, construyendo una API REST en el backend (Python/Django) y un frontend en React (SPA) que permita un reproductor de audio continuo y navegación sin recargas. - Implementar un sistema de comercio electrónico que contemple carrito de compras, gestión de licencias e integración con la pasarela de pagos Transbank/Webpay, permitiendo realizar compras y acceder de manera segura al contenido musical adquirido. - Validar el correcto funcionamiento de la plataforma mediante pruebas funcionales, de usabilidad y seguridad, verificando especialmente los procesos de compra, reproducción, almacenamiento, descarga de archivos y funcionamiento de la pasarela de pagos. |

5. Metodología

Para el desarrollo de BeatsCloud se utilizará un enfoque basado principalmente en la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo de manera iterativa, adaptarse a cambios durante el desarrollo y realizar entregas progresivas de funcionalidades. En una etapa inicial se aplicarán principios de Design Thinking, principalmente las fases de Empatizar y Definir, con el objetivo de comprender las necesidades de los usuarios y establecer de manera clara la problemática, los principales flujos de interacción y los requerimientos iniciales de la plataforma. Posteriormente, el desarrollo del proyecto se organizará mediante Sprints, en los cuales se planificarán, desarrollarán y evaluarán diferentes funcionalidades de BeatsCloud. Para gestionar el trabajo se utilizarán los siguientes artefactos y actividades: - Product Backlog: Contendrá las épicas, historias de usuario y requerimientos priorizados del proyecto. - Sprint Backlog: permitirá definir las tareas y funcionalidades que serán desarrolladas durante cada Sprint. - Scrum Board: se utilizará para visualizar y controlar el avance de las tareas del equipo. - Sprint Review: permitirá revisar los incrementos desarrollados y verificar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint. - Sprint Retrospective: permitirá analizar el trabajo realizado, identificar dificultades y establecer mejoras para las siguientes iteraciones. Además, se utilizará una Carta Gantt como herramienta de planificación general para representar los principales hitos y etapas académicas del proyecto durante el semestre. El seguimiento detallado del desarrollo se realizará mediante los Sprints y los artefactos de Scrum.

6. Evidencias

| #### Tipo de evidencia (avance o final) | #### Nombre de la evidencia | #### Descripción | #### Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Visión del Proyecto y Product Backlog (Épicas e Historias de Usuario) | Documento que contendrá la visión general de BeatsCloud, el análisis de la problemática, los principales requerimientos del sistema y el Product Backlog priorizado. Este backlog estará compuesto por épicas e historias de usuario relacionadas con las funcionalidades de productores, artistas y usuarios de la plataforma, incluyendo publicación, búsqueda, compra y descarga de instrumentales, loops y acapellas. | Esta evidencia permitirá demostrar el proceso inicial de análisis y levantamiento de requerimientos del proyecto. Además, el Product Backlog funcionará como la principal fuente de requerimientos para organizar y priorizar el desarrollo de BeatsCloud durante los distintos Sprints. |
| Avance | Modelos de Datos, Arquitectura y Scrum Board (MVP) | Presentación de los Modelos de Datos y Arquitectura (PostgreSQL y Cloudflare R2). Además, se entregará evidencia visual del Sprint Backlog y Scrum Board utilizados para gestionar la construcción del Prototipo Funcional (MVP). | Según la metodología ágil elegida, la arquitectura es un artefacto transversal que evoluciona. Mostrar el Scrum Board evidencia el uso práctico de la metodología durante los Sprints para construir el núcleo del negocio. |
| Final | Incremento de Producto (BeatsCloud) y Reporte de Eventos Clave | Presentación de la plataforma BeatsCloud desarrollada y desplegada, incorporando las principales funcionalidades definidas durante el proyecto, la integración de la pasarela de pagos Transbank/Webpay y el sistema de almacenamiento en la nube. Se incluirá además un resumen de los principales eventos Scrum realizados, como Sprint Review y Sprint Retrospective, junto con el Burndown Chart final. | Esta evidencia permitirá demostrar el resultado final del proceso de desarrollo y el cumplimiento de los objetivos establecidos para BeatsCloud. El funcionamiento de la plataforma permitirá validar la implementación de las funcionalidades definidas, mientras que las métricas y eventos Scrum evidenciarán el seguimiento, revisión y mejora continua realizada durante el proyecto. |

7. Plan de Trabajo

| #### Nombre de Actividades / Tareas | #### Descripción Actividades | #### Recursos | #### Duración | #### Responsable(s) | #### Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Arquitectura y Base de Datos | Diseñar la arquitectura general de BeatsCloud y desarrollar el modelo de datos necesario para el funcionamiento de la plataforma. Se realizará el Modelo Entidad-Relación y se configurará PostgreSQL para gestionar usuarios, perfiles, productos musicales, instrumentales, loops, acapellas, licencias, compras, pagos y demás información necesaria para el sistema. También se definirá la estructura del backend y la comunicación entre la aplicación, la base de datos y los diferentes servicios externos que serán utilizados durante el desarrollo. | Python. Django. PostgreSQL. Psycopg / Psycopg2. Figma / Draw.io. Supabase o Render. | 2 Semanas (S1-S2) | Ismael Araya | Se deberá diseñar una estructura de datos escalable que permita gestionar diferentes tipos de productos musicales, usuarios, compras y licencias. |
| Desarrollo UI/UX y Frontend | Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de BeatsCloud, creando las principales vistas y componentes necesarios para la interacción de productores, artistas y otros usuarios con la plataforma. Se desarrollarán funcionalidades relacionadas con registro e inicio de sesión, perfiles de usuario, navegación, catálogo musical, búsqueda de productos, reproductor de audio, publicación de contenido y mecanismos interactivos para la carga de archivos musicales. Para mejorar la experiencia de usuario se utilizarán tecnologías modernas de desarrollo frontend y diseño responsivo. | HTML. CSS. JavaScript. React. Next.js. TailwindCSS. Figma. Vercel. | 4 Semanas (S3-S6) | Felipe Urtubia | Se deberá implementar una interfaz intuitiva, responsiva y orientada a productores musicales y artistas. También se deberá considerar la continuidad del reproductor de audio durante la navegación. |
| Desarrollo Backend, Gestión Multimedia e Integración Cloud | Desarrollar el backend de BeatsCloud mediante Python y Django, implementando la lógica necesaria para gestionar usuarios, productos musicales, perfiles, publicaciones, compras y demás procesos internos de la plataforma. Se incorporarán herramientas para el procesamiento de imágenes y archivos de audio. Además, se desarrollará una arquitectura de almacenamiento en la nube utilizando Cloudflare R2 para almacenar archivos MP3, WAV y Stems. La integración permitirá realizar cargas directas de archivos mediante Direct Upload y utilizar URLs firmadas para controlar de manera segura el acceso al contenido almacenado. | Python. Django. PostgreSQL. Pillow. Mutagen. Cloudflare R2. SDK compatible con Amazon S3. Presigned URLs. Direct Upload. Boto3. | 4 Semanas (S7-S10) | Ismael Araya | Se deberán realizar pruebas con diferentes formatos y tamaños de archivos musicales, especialmente archivos WAV y Stems de alta calidad. |
| Motor de Comercio Electrónico, Carrito, Pagos y Licencias | Desarrollar el sistema de comercio electrónico de BeatsCloud, incorporando un carrito de compras, registro de productos seleccionados, generación de órdenes, gestión de licencias y control de las compras realizadas por los usuarios. Se integrarán medios de pago electrónicos mediante Transbank/Webpay y Stripe, permitiendo procesar las transacciones de manera segura. Una vez aprobado el pago, el sistema deberá registrar la compra, asociar la licencia correspondiente y habilitar al usuario el acceso seguro al contenido musical adquirido. | Python. Django. PostgreSQL. Transbank SDK. Frontend de BeatsCloud. Sistema de licencias. | 3 Semanas (S11-S13) | Felipe Urtubia | Las primeras pruebas de Transbank/Webpay se realizarán utilizando el ambiente de integración. Se deberá comprobar que una descarga solamente pueda realizarse después de una transacción correctamente aprobada. |
| QA, Pruebas y Despliegue | Realizar pruebas funcionales, de integración, usabilidad, seguridad y rendimiento sobre las principales funcionalidades desarrolladas en BeatsCloud. Se validarán los procesos de registro y autenticación, perfiles, publicación de contenido, reproducción de audio, búsqueda, carrito de compras, pagos, licencias, almacenamiento en la nube y descarga de archivos. También se realizarán pruebas con archivos musicales de gran tamaño y se verificará la seguridad de los mecanismos de acceso a los archivos almacenados. Finalmente, se realizará el despliegue de la plataforma en los servicios definidos para el proyecto. Los resultados obtenidos durante las pruebas serán analizados para detectar errores y oportunidades de mejora, realizando las correcciones necesarias antes del despliegue final de la plataforma. | Python. Django. PostgreSQL. React. Next.js. TailwindCSS. Pillow. Mutagen. Cloudflare R2. Transbank / Webpay. Stripe. Vercel. Supabase o Render. Usuarios y entornos de prueba. | 4 Semanas (S14-S17) | Vicente Monroy | Las pruebas deberán comprobar la correcta integración entre frontend, backend, base de datos, almacenamiento cloud y medios de pago. |
| Cierre, Evidencias y Preparación de Defensa | Consolidar las evidencias obtenidas durante el desarrollo del proyecto, documentar los resultados de los Sprints y preparar la presentación final de BeatsCloud. Se elaborará el Burndown Chart final, se recopilarán las principales Sprint Review y Sprint Retrospective y se preparará la demostración funcional de la plataforma para la defensa del proyecto. | Documentación del proyecto. Product Backlog. Sprint Backlog. Scrumboard. Burndown Chart. Plataforma BeatsCloud. Presentación final. | Equipo BeatsCloud | 1 semana (S18) | Se deberá verificar que las evidencias presentadas correspondan al desarrollo realizado durante el proyecto. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento Ágil (Backlog) y Diseño UX/UI (Historias de usuario y mockups) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura de DB y Cloud (PostgreSQL y setup Cloudflare R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprints 1 y 2: Frontend Core (Auth, Reproductor y Drag & Drop) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprints 3 y 4: Backend & Integración R2 (Subida Directa y URLs Privadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Motor de Pagos (Transbank Webpay y lógica de carrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas QA y Despliegue a Producción (Burndown chart final y validación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias Finales y Defensa (Cierre de proyecto y presentación APT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |