|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. El diseño y la parte visible van bien, pero algunas actividades de la carta Gantt van atrasadas. Listo: 22 de las 50 historias de usuario y el pago con Webpay en pruebas. Atrasado: la subida de archivos a la nube, el retorno del pago a la plataforma, el despliegue y las pruebas de QA. Nos ayudó tener roles claros y la clase semanal. Nos dificultó tener solo 1 hora diaria cada uno, que el tablero estuviera desactualizado hasta el 3 de octubre y tener decisiones técnicas pendientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Ordenamos el tablero de Jira con responsables, estimaciones y un primer sprint. Priorizamos Webpay y dejamos para después suscripciones, Stripe, textos legales, pulido visual y despliegue. Tomaremos las decisiones pendientes y re-estimaremos tras el primer sprint. Si vamos muy justos, usaremos fines de semana.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Bueno, con cosas por mejorar. Destaco 14 historias de diseño y frontend terminadas y la organización del tablero. Puedo mejorar en mantener el tablero al día, terminar el buscador y los filtros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Ninguna.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No. Ya hay actividades nuevas en Jira: conectar con el servidor real, diseñar pantallas pendientes y el plan de pruebas de QA.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Bueno, con cosas por ajustar. Positivo: roles claros, acuerdos sobre qué dejar para después y un tablero que muestra quién hace qué. Por mejorar: actualizar el tablero cada semana y tomar más rápido las decisiones pendientes.