|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en lo principal, pero no cumplimos al 100% los tiempos. Ya avanzamos en el catálogo, la autenticación y las pantallas de pago, pero postergamos la decisión de arquitectura (JWT/sesión) y los planes de pruebas QA para el siguiente tramo. Lo que nos facilitó el trabajo: - Tener roles claros - Trabajar con el backlog ordenado y priorizar por Story Points. - Probar pagos y flujos usando entornos de prueba (sandbox/mock). Lo que nos dificultó el trabajo: - La complejidad de integrar Webpay de punta a punta con el frontend. - Acumular las pruebas QA al final del Sprint. - La curva para configurar la subida de archivos pesados (WAV/ZIP) en la nube.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Organizando el trabajo en etapas cortas con metodología Scrum, probando las integraciones difíciles (como Webpay y Cloudflare) en entornos de prueba desde temprano, y controlando los tiempos con la Carta Gantt.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi desempeño ha sido positivo, cumpliendo a tiempo con la definición estratégica, el diseño del proyecto. Destaco la claridad en la estructuración de objetivos y el trabajo en equipo; como mejora, debo revisar con más anticipación la documentación técnica antes de cada Sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud técnica radica en definir el tiempo óptimo de expiración para las Presigned URLs en Cloudflare R2. Necesitamos asegurar que los archivos de gran tamaño (tracks en formato WAV sin compresión o carpetas ZIP con Stems/pistas individuales) se descarguen de forma segura sin comprometer la velocidad ni fallar en usuarios con conexiones a internet más lentas. Profesor Fabián, al integrar la pasarela de pagos con Transbank Webpay Plus, ¿considera suficiente validar el estado final de la compra de beats únicamente mediante webhooks/callbacks en el Backend, o nos sugiere implementar un mecanismo adicional de contingencia en el Frontend por si el usuario cierra el navegador antes de la redirección?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir los roles principales, ya que la división del trabajo responde adecuadamente a las fortalezas técnicas de cada integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo ha trabajado de forma altamente positiva, coordinada y comprometida. Destacamos la comunicación fluida por Discord/WhatsApp y el seguimiento claro de tareas en Trello/Jira; como punto a mejorar, debemos ser más constantes en la actualización diaria del tablero Scrum y las reuniones de seguimiento para evitar cuellos de botella al cerrar cada Sprint.